Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Формирование комфортной городской среды в Александ-ровском муниципальном округе» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 25 января 2022 г. № 51, за 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа							 О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 15.02.2024 № 214

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

в Александровском муниципальном округе»

за 2023 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды

в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края (далее – администрация муниципального округа)
от 25 января 2022 г. № 51 (в редакции постановлений администрации муниципального округа от 30.09.2022 г. № 1092, от 06.12.2022 г. № 1444, 27.12.2023 г. № 2457 ). Реализация Программы предусмотрена на период 2022-2025 годы и направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).

Программа включает три основных мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Благоустройство дворовых территорий в Александровском муниципальном округе;

2. Благоустройство общественных территорий в Александровском муниципальном округе;

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основная цель Программы:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Александровского муниципального округа;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Александровского муниципального округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Александровского муниципального округа.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить качество и комфорт городской среды на территории Александровского муниципального округа. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Александровского муниципального округа

В 2023 году на территории Александровского муниципального округа была благоустроенна одна территория в пос. Всеволодо-Вильва, ул. Урицкого 24.

В рамках данного программного мероприятия в 2023 году было реализовано мероприятие: Благоустройство дворовой территории по адресу 
г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, ул. Урицкого, 24. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 12.01.2023 г. 
№  0356500001422001418  подрядчиком  данного мероприятия был определен ИП Давтян А.Ш. стоимость работ по контракту составляет – 2817,56555тыс. рублей из них средства краевого бюджет - 2535,80900 тыс. рублей, средства местного бюджета - 281,75655 тыс. рублей. По результатам конкурсных процедур сложилась общая экономия средств в размере – 748,97299 тыс. рублей, из них средства бюджета края составляют - 674,07569 тыс. рублей, средства местного бюджета – 74,89730 тыс. рублей. Данные средства направлены на дополнительные работы в рамках благоустройства данной дворовой территорий. Дополнительно были заключены следующие контракты № 115/23-АМО от 15.06.2023 г. с ИП Акобян Т.Ц. на сумму 241,05592 тыс. рублей, где средства краевого бюджета 216,95033 тыс. рублей, средства бюджета округа составили – 24,10559 тыс. рублей и № 116-/23-АМО от 15.06.2023 г. с ИП Акобян Т.Ц. на сумму – 507,44408 тыс. рубле, где средства краевого бюджета 456,69966 тыс. рублей, средства бюджета округа составили – 50,74442 тыс. рублей. Таким образом, общий объем средств направленных на реализацию мероприятия составил 3566,06555, где средства краевого бюджета 3209,45901 тыс. рублей, средства бюджета округа составили – 356,60654 тыс. рублей

В рамках заключенных контрактов были проведены работы по ремонту:

- асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и подходов к подъездам;

- устройство бордюров

- установка МАФов  (урны, скамейки).

Общая площадь благоустроенной территории составила – 4761,53 кв.м.

В соответствии с контрактами работы должны были начаться с 15.05.2023 г., фактически работы по контракту были начаты  26.05.2023 г. и были завершены 23.10.2023 г.. Основная причина задержки исполнения, работ по контрактам связана с выполнение смежных работ по ремонту подземных газовых коммуникаций, а также длительной приемкой выполненных работ и устранением выявленных недостатков, что составляет 99,99 % от утвержденных бюджетом лимитов финансирования.

2. Благоустройство общественных территорий Александровского муниципального округа

В 2023 году были продолжены мероприятия по благоустройству общественной территории  парка на территории ДК, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21 а. (2-этап).

В рамках реализации второго этапа благоустройства территории был заключен муниципальный контракт от 26.01.2023 г. № 0356500001422001463 подрядчиком по данному проекту определен ООО «Стройцентр» на сумму – 8485,98300 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 7255,51547 тыс. рублей, средства краевого бюджета -381,86923 тыс. рублей, средства местного бюджета -848,59830 тыс. рублей.

В 2023 году были проведены следующие виды работ:

- устройство покрытия из асфальта бетона в правосторонней части парка;

- устройство освещения в левосторонней и задней части парка (20 парковых светильников 14 -двурожковых и 6-однорожковых);

- ремонт и отделка подпорной стены с лицевой стороны здания ДК;

- монтаж части МАФ (урны и скамейки).

Дополнительно заключен договор на проведение работ по монтажу электрических сетей системы наружного освещения №144/23-АМО на сумму 180,93063 рублей, из них средства федерального бюджета – 154,69569 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 8,14188 тыс. рублей, средства местного бюджета - 18,09306 тыс. рублей.

В соответствии с Актами приемке выполненных работ № 1 и № 2 от 08.09.2023 г. работы были завершены в срок установленный контрактом – 117 календарных дня, общий срок исполнения работ составил 140 дней. Работы выполнены в полном объеме, претензии по качеству отсутствуют. Денежные средства освоены в полном объеме, экономия отсутствует.

Таким образом, общие затраты на реализацию проекта благоустройства общественной территории в 2023 году составили 8666,91963 тыс. рублей из них средства федерального бюджета составят – 7410,21116 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 390,01111 тыс. рублей, средства местного бюджета – 866,69136 тыс. рублей, что составляет 98,29 % от утвержденных бюджетом лимитов финансирования.

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

Информация о достижении целевых показателях

муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2023 году, составил 12384,49  тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 12232,98 тыс. руб. (или 98,78 %).

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации программных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Полученные результаты реализации мероприятия в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | Благоустройство дворовых территорий в Александровском муниципальном округе | 2023 г. | Благоустройство одной дворовых территорий в пос. Всеволодо-Вильва |
| 2 |  | Благоустройство общественных территорий в Александровском муниципальном округе | 2023 г. | 2 этап благоустройства общественной территории в г. Александровск, ул. Ленина, 21а, |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

в Александровском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе» | федеральный бюджет | 7367,78 | 7367,78 | 100,00 | - |
|  | краевой бюджет | 3642,36 | 3641,90 | 99,99 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |
|  | бюджет округа | 1374,35 | 1223,30 | 89,01 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 12384,49 | 12232,98 | 98,78 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 3209,88 | 3209,46 | 99,99 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов. |
|  | бюджет округа | 356,65 | 356,61 | 99,99 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 3566,53 | 3566,07 | 99,99 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | федеральный бюджет | 7367,78 | 7367,78 | 100,00 | - |
|  | краевой бюджет | 432,48 | 432,44 | 99,99 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |
|  | бюджет округа | 1 017,70 | 866,69 | 85,16 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 8817,96 | 8666,91 | 98,29 | Уточнение объемов финансирования исходя из установленных лимитов |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»

| № п/п | Целевой показатель | Ед.изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа | % | 5 | 5 | 100 | Все мероприятия программы реализованы в полном объеме |
| 2 | Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа | % | 5 | 5 | 100 | Все мероприятия программы реализованы в полном объеме |
| 3 | Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 0,3 | 0,3 | 100 | Все мероприятия программы реализованы в полном объеме |

Рассылается: дело, А.М. Галкин, Е.В. Захарова, редакция газеты «Боевой путь», сайт, финансовое управление, прокуратура.

# Text boxes

214

15.02.2024