ПАСПОРТ

проекта инициативного бюджетирования для участия

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования

на уровне Пермского края

Александровского муниципального округа

(наименование муниципального образования Пермского края)

| 1 | Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект) | Территория активного движения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Финансирование Проекта: | 2 009 636,40 |
| 2.1 | стоимость Проекта, из них: | 2 009 636,40 |
| 2.1.1 | средства бюджета Пермского края (не более 90% от стоимости Проекта) | 1 768 480,03 |
| 2.1.2 | средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости Проекта), из них: | 241 156,37 |
| 2.1.2.1 | собственные средства местного бюджета (не менее 5% от стоимости Проекта) <2> | 100 481,82 |
| 2.1.2.2 | денежные средства граждан | 60 674,55 |
| 2.1.2.3 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц <3> | 80 000,00 |
| 3 | Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1-3.4): |
| 3.1 | инициативная группа жителей численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, с указанием количества человек, ФИО, даты рождения | Количество человек 13 1. Толикова Елена Вячеславовна – 05.06.1978 2. Борисова Елена Михайловна – 01.10.1965 3. Золотова Ольга Борисовна – 10.03.1968 4. Овчинникова Наталья Павловна – 17.01.1996 5. Лоскутова Екатерина Владимировна – 23.07.1990 6. Давыденко Марина Сергеевна – 29.04.1978 7. Чебанюк Наталья Валерьевна – 07.05.1983 8. Александров Александр Владимирович - 06.12.1991 9. Гусельников Владимир Андреевич – 13.10.1980 10. Варушкин Павел Андреевич - 12.06.2000 11.Павлов Савва Романович – 01.01.1997 12. Майорова Светлана Викторовна - 01.09.1970 13. Байбакова Галина Григорьевна – 24.07.1952 |
| 3.2 | орган территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), с указанием наименования ТОС |  |
| 3.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием реквизитов решения представительного органа муниципального образования о назначении и ФИО старосты |  |
| 3.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования, с указанием реквизитов решения представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право выступить инициатором Проекта |  |
| 4 | Адрес размещения Проекта: |
| 4.1 | городской округ/муниципальный округ | Александровский муниципальный округ |
| 4.2 | населенный пункт | Рабочий посёлок Яйва |
| 4.3 | улица, номер дома (при наличии) | Улица Парковая, 11а |
| 5 | Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), в рамках которого реализуется Проект в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (указать номер пункта и полное наименование ВМЗ) | п.19, ст16 - обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа; п.34, ст16 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном, городском округе |
| 6 | Описание Проекта: |
| 6.1 | суть проблемы, на решение которой направлен Проект | Основной проблемой, которая является и главная задачей проекта– это организация универсальной территории для молодёжи. В рабочем посёлке Яйва нет ни одной площадки, которая была бы предназначена для активного отдыха молодого поколения Яйвинцев. Стоит острая необходимость в создании такого пространства, так как подростки выбрали себе местом локации детские площадки посёлка, что не соответствует ни их возрасту, ни роду занятий на территории предназначенной для маленьких детей. Предлагаемая территория активного движения для молодёжи будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и являться действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. Наибольшее число детей, молодёжи и взрослого населения смогут заниматься бесплатно в любое время. Учитывая вышеизложенное, реализация проекта «Территория активного движения» позволит повысить духовное, нравственное и физическое воспитание подрастающих жителей рп Яйва. Будет получен уникальный опыт привлечения добровольцев из числа жителей территории по организации занятости населения во внеурочное время. |
| 6.2 | описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта | Благоустроенная территория активного движения многие годы будет являться местом для молодёжи Яйвы, а так же украшать центральную часть поселка и служить населению в качестве объекта для активного отдыха и общения, местом проведения мероприятий ЗОЖ – тематики. За счёт проекта будут установлены: Установка гнутых брусьев - 1шт. Установка двойных параллельных брусьев - 1 шт. Установка лавки с упором - 1 шт. Установка разноуровневых перекладин (тройной каскад) для отжимания и подтягивания - 1 шт. Установка комплекса состоящего из пяти разно-уровневых турников и скамьи для пресса - 1 шт. Установка комплекса из двух скамеек для пресса, шведской стенки и трёх турников - 1 шт. Установка комплекса из шести перекладин и двух рукоходов, закреплённых на разной высоте - 1 шт. Установка Арт-объекта «#МолодёжнаЯйва» - 1 шт. Посадка кустарника «Барбарис Тунгберга» - 6 шт. Посадка кустарника «Рябинник разнолистный» - 50 шт. Посадка кустарника «Пузыреплодник Диабло» - 5 шт. Посадка кустарника «Чабушник махровый» - 15 шт. Посадка кустарника «Калина Бульдонеж» - 10 шт. Установка скамьи бульварной без спинки – 4 шт. Установка урны железобетонной прямоугольной с фактурной отделкой – 4 шт. Привлечение 98 волонтеров для проведения работ по благоустройству. Публикация в газете «Боевой путь» 2 статей. |
| 6.3 | планируемые сроки реализации Проекта (не более 1 года) | Начало: 1 квартал 2023 года (с 1 февраля по 1 марта аукцион) Начало работ 2 квартал 2023 года (1 июня) Окончание 3 квартал 2023 года (1 сентября) |
| 7 | Сведения о смете Проекта (проставить символ «V» в строках 7.1 и (или) 7.2): |
| 7.1 | унифицированная форма локально-сметного расчета | V |
| 7.2 | смета по форме согласно приложению 3 к Порядку <4> |  |
| 7.3 | основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта (укрупненно) | 1. Земляные работы 2.Устройство резиновой крошки 3.Устройство спортинвентаря 4. Арт – объект 5. Озеленение 6. Малые архитектурные формы |
| 8 | Сведения о поддержке Проекта: |
| 8.1 | количество участников схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, человек | 39 человек |
| 8.2 | количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с результатами опроса граждан <5> (при наличии), из них: |
| 8.2.1 | количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, человек | 85 человек |
| 8.2.2 | количество граждан, не поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, человек | 0 человек |
| 8.3 | количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при наличии), человек | 85 человек |
| 8.4 | количество благополучателей Проекта, из них: |
| 8.4.1 | прямые благополучатели, человек <6> | 500 человек |
| 8.4.2 | косвенные благополучатели, человек <7> | 2 500 человек |
| 8.5 | количество граждан, зарегистрированных на территории населенного пункта или его части на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек | 9 678 человек |
| 8.6 | количество граждан, постоянно проживающих на территории населенного пункта или его части на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек | 9 678 человек |
| 9 | Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: |
| 9.1 | количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек | 98 человек |
| 9.2 | виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) | 1.Очистка участка от мусора перед началом запланированных работ 2.Посев газонов партнёров, мавританских и обыкновенных вручную 3. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников – саженцев в группы 4. Посадка кустарников – саженцев в группы 5.Уборка территории вручную после окончания работ 6. Раздача информационно - пригласительных материалов на открытие площадки 7. Участие в праздничном открытии территории активного движения |
| 10 | Информирование граждан о Проекте. Размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации: |
| 10.1 | о внесении Проекта в местную администрацию и о возможности представления гражданами замечаний и предложений по Проекту <8> (указываются ссылка и дата размещения) |  |
| 10.2 | о рассмотрении Проекта муниципальной комиссией (указываются ссылка и дата размещения) |  |

| Согласовано: |
| --- |
| Представитель инициатора Проекта | ___________ (подпись) | /_Толикова Елена Вячеславовна/ (ФИО) |
| "____" ________________ 20___ г. Сведения об инициаторе Проекта: Толикова Елена Вячеславовна (ФИО представителя инициативной группы, председателя TOC, старосты сельского населенного пункта или иного уполномоченного лица <9>) Контактный телефон: 8-919-45-87-418 e-mail Tolikova.78@mail.ru Глава муниципального образования (глава администрации муниципального |
| образования) Пермского края | ___________ (подпись) | /______________________/ (ФИО) |
| МП "____" ________________ 20___ г. |