Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Благоустройство террито-рии Александровского муници-пального округа» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы», во вкладке «Перечень муниципальных программ».

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа 						       О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского муниципального округа

от 07.02.2024 № 139

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2023 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 631. В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере благоустройства территории округа.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – отделом транспорта дорожного хозяйства и благоустройства администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджетов Александровского муниципального округа, Пермского края и федерального бюджета.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются формирование комфортной городской среды и комплексное развитие сельских территорий, посредством решения задач по ремонту общественных и дворовых территорий и поддержанию территорий населенных пунктов в нормативном состоянии.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 3.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Разделе 4.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

По программе «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» целевые показатели перевыполнены. Перевыполнение показателей мероприятий по благоустройству территорий обусловлено экономией необходимых  средств из бюджета округа и края.

3. ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

### «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

по итогам 2021 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) | мероприятие | 1 | 1 | 100 |  |

4. ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

### «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | Всего | 526,2 | 526,2 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 157,9 | 157,9 | 100% |  |
|  | Краевой бюджет | 18,4 | 18,4 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 349,9 | 349,9 |  |  |
| Спиливание аварийных деревьев на территории Александровского муниципального округа | Местный бюджет | 386,4 | 386,4 | 100% |  |
| Реализация мероприятий направленных на благоустройство территории округа (в т.ч. по мероприятиям) | Местный бюджет | 964,7 | 964,7 | 100% |  |
| Установка урн на территории Александровского муниципального округа | Местный бюджет | 95,9 | 95,9 | 100% |  |
| Ремонт оборудования на детских площадках | Местный бюджет | 290,5 | 290,5 | 100% |  |
| Разработка дизайн-проекта и ЛСР по объекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: р. Яйва, ул. Юбилейная, д. 2, д. 4 | Местный бюджет | 110,5 | 110,5 | 100% |  |
| Устройство парковочных мест по ул. Ленина, 20а и Мехоношина,19 | Местный бюджет | 288,8 | 288,8 | 100% |  |
| Благоустройство территории после проведения ремонта канализационного центрального коллектора по ул. Парковая, д. 9 в р.п. Яйва | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 100% |  |
| Обустройство парка на территории дворца культуры, расположенного по адресу Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а | Местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 100% |  |
| Устройство детской площадки р.п. Яйва, ул. Заводская, 28 | Местный бюджет | 42,8 | 42,8 | 100% |  |
| Реализация программы «Комфортный край» | Всего | 5205,0 | 5205,0 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 520,5 | 520,5 | 100% |  |
|  | Краевой бюджет | 4684,5 | 4684,5 | 100% |  |
| Ремонт тротуара и электроосвещения по ул. Коммунистическая р.п. Яйва (от д/с № 19 по ул. Коммунистическая до ул. Юбилейная) | Всего | 1858,5 | 1858,5 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 185,9 | 185,9 | 100% |  |
|  | Краевой бюджет | 1672,6 | 1672,6 | 100% |  |
| Ремонт тротуара по ул. Свободы в г. Александровске (от ул. Братьев Давыдовыхдо ул. Пионерской) | Всего | 3346,5 | 3346,5 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 334,6 | 334,6 | 100% |  |
|  | Краевой бюджет | 3011,9 | 3011,9 | 100% |  |
| Выполнение проектной документации «Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения России» | Местный бюджет | 420,0 | 420,0 | 100% |  |
| Подключение строищихся объектов в рамках проекта «мост Времени благоустройство набержной городского пруда в городе Александровске» к городским электрическим сетям | Местный бюджет | 21,8 | 21,8 | 100% |  |
| Детская игровая площадка «Островок» (софинансирование проектов инициативного бюджетирования) | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
|  | Краевой бюджет | 1800,0 | 1800,0 | 100% |  |
|  | Внебюджет | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
| Обустройство территории «Бабкинский ключик» (софинансирование проектов инициативного бюджетирования) | Всего | 1123,8 | 1123,8 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 522,7 | 522,7 | 100% |  |
|  | Краевой бюджет | 544,9 | 544,9 | 100% |  |
|  | Внебюджет | 56,20 | 56,2 | 100% |  |
| Благотворительная помощь АО «БСЗ» (благоустройство детской площадки п. Карьер Известняк) | Внебюджет | 107,2 | 107,0 | 99,9% | Экономия денежных средств сложилась в результате заключения муниципального контракта на устройство детской площадки |
| Благоустройство территории объектов ФАП/ВА на территории с. Усть-Игум и р.п. Всеволодо-Вильва | Местный бюджет | 473,4 | 473,4 | 100% |  |
| Реализация мероприятий по содержанию территории населенных пунктов (в т.ч. по мероприятиям) | Местный бюджет | 2774,2 | 2774,2 | 100% |  |
| Содержание кладбищ г. Александровск, п. Луньевка | Местный бюджет | 708,5 | 708,5 | 100% |  |
| Содержание кладбища р.п. Яйва | Местный бюджет | 475,6 | 475,6 | 100% |  |
| Содержание кладбища р.п. В-Вильва, п. Усть-Игум | Местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 100% |  |
| Спиливание деревьев на территории кладбищ | Местный бюджет | 94,8 | 94,8 | 100% |  |
| Содержание территории и детских площадок населенных пунктов г. Александровск, п. Луньевка, п. Лытвенский | Местный бюджет | 962,3 | 962,3 | 100% |  |
| Содержание территории и детских площадок п. В-Вильва, Усть-Игум, Карьер Известняк, Ивакинский карьер | Местный бюджет | 304,4 | 304,4 | 100% |  |
| Вывоз мусора от территорий общего пользования в период проведения массовых мероприятий по благоустройству р.п. Яйва | Местный бюджет | 48,6 | 48,6 | 100% |  |
| Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения | Местный бюджет | 3593,5 | 3593,5 | 100% |  |
| Оплата потребления электроэнергии на нужды уличного освещения | Местный бюджет | 4824,5 | 4824,5 | 100% |  |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объекту медицинской организации на территории с. Усть-Игум и р.п. Всеволодо-Вильва | Местный бюджет | 239,4 | 191,5 | 80% | Не выполнены в срок обязательства подрядчиком по подключению |
| Подготовка к проведению праздничных мероприятий | Местный бюджет | 598,7 | 598,7 | 100% |  |
| Итого |  | 23301,6 | 23253,5 | 99,8% |  |

5. Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году 
и предложения по её дальнейшей реализации

В 2023 году муниципальная Программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» была реализована в рамках выделенных средств в бюджете Александровского муниципального округа,  бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных средств. Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, финансируемые из бюджета округа, реализованы. Программа исполнена на 99,8%.

В рамках реализации муниципальной программы были проведены мероприятия  в т.ч.:

- по содержанию кладбищ на территории Александровского муниципального округа;

- по содержанию общественных территорий и детских площадок;

- по спиливанию аварийных дерев на территории округа в количестве 41 шт.;

- по приобретению и установке урн в количестве 25 шт. (р.п. Яйва- 8 шт., п. Всеволодо-Вильва – 8 шт.,  г. Александровск – 9 шт.);

-произведен частичный ремонт (окрашивание) на детских площадках в 
г. Александровске («Океан», возле дома по ул. Максима Горького, д. 2а, микрорайон «Залог»), в р.п. Яйва (возле домов по ул. 6 Пятилетки, 16; 
ул. Парковая, 2, 4, ул. Парковая, 5, ул. Парковая, 8, ул. Заводская, 32, 
ул. Заводская, 30, ул. Парковая, 9, ул. Парковая, 3, ул. Заводская, 28), 
п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер–Известняк и п. Ивакинский-Карьер;

- обустроена парковка в г. Александровске по ул. Мехоношина, 19;

- отремонтированы тротуары в г. Александровске по ул. Свободы и в 
р.п. Яйва по ул. Коммунистическая;

- устроено уличное освещение в г. Александровске по ул. Братьев Давыдов (от перекрестка с  ул. Красина до ж/д переезда);

- обустроена территория в г. Александровске «Бабкинский ключик»;

- благоустроены территории ФАП в с. Усть-Игум и п. Всеволодо-Вильва;

- благоустроена детская площадка в п. Карьер Известняк за счет благотворительной помощи от АО «БСЗ»;

- устроены детские игровые площадки в р.п. Яйва возле д. 37, 39 по 
ул. Железнодорожная и ул. 8 Марта, д. 3.

Рассылается: дело, отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, отдел экономики, сайт АМО, прокуратура.

# Text boxes

07.02.2024

139