# Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение безо-пасности дорожного движения на территории Александровс-кого муниципального округа» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» за 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы», во вкладке «Перечень муниципальных программ».

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа	     О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 08.02.2024 № 166

# ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» за 2023 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 28 октября 2019 г. № 594. В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог Александровского муниципального округа.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – первым заместителем главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муниципального. Программа реализуется за счет средств бюджетов Александровского муниципального округа и Пермского края.

# 1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение развития инфраструктуры округа, контроль за состоянием автомобильных дорог.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 3.

Информация об освоении выделенных из бюджета округа и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Разделе 4.

# 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» целевые показатели исполнены на 102,8%. Перевыполнение мероприятий по ремонту автодорог обусловлено снижением стоимости работ по ремонту автомобильных дорог при проведении электронного аукциона, а так же выделением дополнительных денежных средств для ремонта автомобильных дорог из бюджета Александровского муниципального округа и бюджета Пермского края в 2023 году. Сэкономленные средства были направлены для проведения дополнительных работ по ремонту автомобильных дорог.

# ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

# «Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории Александровского муниципального округа» по итогам 2023 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем отремонтированных дорог | км | 7,0 | 7,2 | 102,8% |  |

ИНФОРМАЦИЯ

# об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

# на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

# «Безопасность дорожного движения на территории  Александровского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник финансирования | план, руб. | факт, руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | Всего | 14019,2 | 14019,2 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 11459,4 | 11459,4 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 2559,8 | 2559,8 | 100% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки от ул. Кирова до дома № 12 по ул. Олимпийская в г. Александровске | Всего | 5619,8 | 5619,8 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5057,8 | 5057,8 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 562,0 | 562,0 | 100% |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в р.п. Яйва | Всего | 856,0 | 856,0 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 770,4 | 770,4 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 85,6 | 85,6 | 100% |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги п. Яйва-п. Скопкортная – п. Чикман км 015+613 – км 021+479 | Всего | 6256,9 | 6256,9 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5631,2 | 5631,2 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 625,7 | 625,7 | 100% |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от перекрестка с ул. Уральская до дома № 95 в г. Александровске | Местный бюджет | 1286,5 | 1286,5 | 100% |  |
| 2 | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (в т.ч. по мероприятиям) | Местный бюджет | 39679,5 | 36859,6 | 92,9% |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них между населенными пунктами округа | Местный бюджет | 14637,4 | 14631,1 | 99,9% | Экономия денежных средств сложилась при заключении муниципального контракта |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них г. Александровска, п. Луньевка, п.Лытвенский | Местный бюджет | 8011,8 | 8003,1 | 99,9% | Экономия денежных средств сложилась при заключении муниципального контракта |
| 2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк, с. Усть-Игум | Местный бюджет | 5905,0 | 5905,0 | 100% |  |
| 2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории п. Яйва | Местный бюджет | 6655,9 | 6655,9 | 100% |  |
| 2.5 | Проведение работ по оценке технического состояния и изготовление паспорта автомобильной дороги Яйва-Подслудное - Люзень | Местный бюджет | 117,0 | 0,0 | 0% |  |
| 2.6 | Обследование и разработка технических паспортов мостовых сооружений на территории АМО | Местный бюджет | 2189,3 | 852,2 | 38,9 | Экономия денежных средств сложилась при заключении муниципального контракта |
| 2.7 | Разработка проекта организаций дорожного движения Александровского муниципального округа | Местный бюджет | 562,3 | 562,3 | 100% |  |
| 2.8 | Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | Местный бюджет | 1 100,8 | 0,0 | 0% | Работы планировалось выполнить после утверждения проекта организации дорожного движения на территории округа. Проект подрядчиками был предоставлен в ноябре 2023 г. Наличие снежного покрова и отрицательной температуры воздуха работы по обустройству пешеходных переходов было невозможно |
| 2.9 | Оценка уязвимости и разработка проекта планов обеспечения транспортной безопасности | Местный бюджет | 500,0 | 250,0 | 50% | Не освоение денежных средств возникло в результате удержания суммы из муниципального контракта за невыполнение работ в полном объеме |
| Итого |  | 53698,7 | 50878,8 | 94,7% |  |
| В том числе | Краевой бюджет | 11459,4 | 11459,4 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 42239,3 | 39419,4 | 93,3% |  |

# 3. Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году  и предложения по её дальнейшей реализации

В 2023 году муниципальная Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» была реализована в рамках выделенных средств в бюджете Александровского муниципального округа и бюджета Пермского края. Все мероприятия программы финансируемые из бюджета округа и края реализованы. Для включения необходимых и очень важных для территории округа мероприятий по содержанию дорог необходимо предусмотреть дополнительные средства при формировании муниципального Дорожного фонда. Программа выполнена на 94,7%.

В рамках реализации муниципальной программы были проведены мероприятия  в т.ч.:

- содержание автомобильных дорог местного значения на территории Александровского муниципального округа;

- произведен ремонт автомобильной дороги  по ул. 10 Пятилетки в г. Александровске, протяженностью 0,443 км;

-  произведен ремонт автомобильной дороги  по ул. Гагарина в р.п. Яйва, протяженностью 0,553 км;

- произведен ремонт автомобильной дороги  п. Яйва - п. Скопкорная – 
п. Чикман, протяженностью 5,866 км;

- произведен ремонт автомобильной дороги  по ул. Октябрьская в 
г. Александровск, протяженностью 0,300 км;

- разработан проект организации дорожного движения на территории Александровского муниципального округа;

- проведено обследование мостовых сооружений на территории Александровского муниципального округа, а именно:

1. мост по ул. Красина в г. Александровске (признан в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта);

2. мост через р. Луньва по ул. Войкова в г. Александровске (признан в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта);

3. мост через р. Чаньва на автодороге Яйва-Чикман (признан в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта);

4. мост через реку Вильва на км 8+840 автодороги «Кунгур - Соликамск» - Усть-Игум (признан предаварийным и требует реконструкцию);

5. мост через реку Луньва по ул. 3-го Интернационала в 
г. Александровск Пермского края (признан предаварийным и требует реконструкцию ремонта);

6. мост через реку Лытва по ул. 3-го Интернационала в г. Александровск Пермского края (признан аварийным и требует реконструкцию);

7. путепровод на км 2+600 на автомобильной дороге «Кунгур-Соликамск» - Чаньвинский карьер (признан в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта).

Рассылка: дело, финансовое управление, отдел транспорта дорожного хозяйства и благоустройства, отдел экономики,

# Text boxes

166

08.02.2024