186

18.02.2026

О мерах по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья 2026 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 20 марта 2025 г.
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Александровского муниципального округа, в целях своевременной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенне-летнего половодья и паводков, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и ликвидации последствий вредного воздействия вод на территории Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. состав рабочей (оперативной) группы КЧС и ОПБ округа для реагирования при ухудшении паводковой обстановки;

1.2. план основных противопаводковых мероприятий Александровского муниципального округа на период прохождения весенне-летнего половодья 2026 года;

1.3. перечень пунктов временного размещения населения на период весеннего половодья.

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, управляющих компаний:

2.1. принять к исполнению План основных противопаводковых мероприятий Александровского муниципального округа на период прохождения весенне-летнего половодья 2026 года;

2.2. о начале и прохождении весеннего половодья информировать - еженедельно, в случаях затопления (подтопления) населенных пунктов и объектов экономики, объектов жизнеобеспечения, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весенне-летнего половодья – немедленно через ЕДДС по телефонам 112, 3-71-86; отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа по телефону 3-61-95; Западно-Уральское управление Ростехнадзора по телефону/факсу 8 (342) 227-09-95; Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Камское бассейновое водное управление (Камское БВУ) отдел водных ресурсов по Пермскому краю по телефонам 8 (342) 212-98-82, 212-20-43.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа						О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от	 18.02.2026 № 186

СОСТАВ

рабочей (оперативной) группы КЧС и ОПБ округа для реагирования при ухудшении паводковой обстановки

| Руководитель группы |  |
| --- | --- |
| Захарова Елена Васильевна | - исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству |
| Заместитель руководителя группы |  |
| Гурьянов Максим Семенович | - заместитель начальника 93 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию) |
| Заместитель руководителя группы |  |
| Башков Андрей Витальевич | - начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа |
| Члены группы: |  |
| Половникова Наталья Вячеславовна | - заместитель главы администрации округа по градостроительству - начальник управления имущественных и земельных отношений |
| Аникеенко Светлана Валерьевна | - заместитель начальника отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа |
| Горелкин Иван Михайлович | - заместитель начальника отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа |
| Крюкова Анна Михайловна | - консультант отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа |
| Пуховкина Гузалья Маулитзяновна | - начальник сектора по экологии администрации округа |
| Мельчаков Дмитрий Валерьевич | - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (по согласованию) |
| Баран Ольга Петровна | - ведущий специалист отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа |
| Волик Елена Евгеньевна | - начальник территориального отдела рп. Всеволодо-Вильва (по согласованию) |
| Красных Андрей Анатольевич | - начальник Отделения МВД России по Александровскому муниципальному округу (по согласованию) |
| Ельшин Виталий Геннадьевич | - начальник отдела безопасности АО «Алек-сандровский машиностроительный завод» (по согласованию) |
| Гашков Евгений Сергеевич | - начальник штаба ГОЧС филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от	 18.02.2026 № 186

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий Александровского

муниципального округа на период прохождения весенне-летнего половодья 2026 года

| № п/п | Наименование организации | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Сведения об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к пропуску весеннего половодья и паводка |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности ГТС к пропуску половодья | март-апрель 2026 г. | Противопаводковая рабочая группа при КЧС и ОПБ Пермского края |  |
|  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования (организации). | до 20.02.2026 | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Руководители гидротехнических сооружений: филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «АМЗ». |  |
|  | Уточнение затороопасных участков на территории МО и планирование мероприятий по ослаблению льда на данных участках. Направление предложений о необходимости проведения взрывных работ на затороопасных участках председателю КЧС и ОПБ округа. | до 01.04.2026 | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. В.-Вильва |  |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ. | до 01.03.2026 | Председатель КЧС и ОПБ округа. Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Руководители организаций: АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». |  |
|  | Подготовка постановления (приказа) «О мерах по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья 2026 года». Данным постановлением (приказом) утвердить План противопаводковых мероприятий. Представить НПА в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. | до 20.02.2026 | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Руководители организаций: филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «АМЗ». |  |
|  | Подготовка Плана по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период весенне-летнего половодья 2026 года на территории Александровского муниципального округа. Представление, утвержденного главой МО, плана в ГУ МЧС по Пермскому краю. | до 10.03.2026 | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. |  |
|  | Проверка состояния и подготовка потенциально опасных гидротехнических сооружений (ГТС) и защитных дамб к безаварийному пропуску половодья. Принятие мер по устранению повреждений и неисправностей. Представление в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа актов проверки готовности к пропуску половодья 2026 года ГТС, подлежащих декларированию безопасности, с указанием ответственных за эксплуатацию ГТС. | март 2026 г. 5 апреля 2026 г. | Руководители АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» |  |
|  | Организация работы по распиловке и чернению льда с целью исключения ледовых заторов, контроль выполнения мероприятий. Представление сведений о выполненных работах в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. | февраль-апрель 2026 г. (по мере необходимости) в течение 2-х рабочих дней со дня выполнения | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. |  |
|  | Уточнение информации об источниках децентрализованного водоснабжения (частные и общественные колодцы, скважины), выгребов, попадающих в зоны возможного затопления и подтопления в период весенне-летнего половодья. Представление информации в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. | до 01.03.2025 | Сектор по экологии администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. |  |
|  | Уточнение информации об объектах размещения отходов (навозохранилища, пометохранилища, полигоны промышленных и бытовых отходов), складах пестицидов и агрохимикатов, скотомогильниках, расположенных в водоохранных зонах, а также в зонах затопления в период весенне-летнего половодья. Представление информации в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. | до 01.03.2026 | Сектор по экологии администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. |  |
|  | Проведение обхода территории, подвергающейся подтоплению, с целью уточнения информации о наличии угроз подтопления жилых домов, в том числе о количестве населения, проживающего в подтопляемых домах, и проведения разъяснительной работы. | с марта 2026 г. до окончания паводка | Сектор по экологии администрации округа. Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. |  |
|  | Регулярное информирование населения о порядке действий, мерах безопасности при подъеме паводковых вод, рекомендации о правилах поведения населения в паводкоопасный период, используя для этого средства массовой информации и сходы граждан. | с февраля 2026 г. до окончания паводка | Сектор по экологии администрации округа. Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. Аппарат администрации округа. МКУ «ЕДДС АМО». |  |
|  | Организация подвоза питьевой воды населению на случай вывода из эксплуатации водозаборных сооружений в период весенне-летнего половодья. | в период паводка | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. |  |
|  | Организовать и провести работу в образовательных учреждениях о поведении учащихся во внеурочное время в период паводка, особенно проживающих в зоне возможного подтопления. | с февраля 2026 г. до окончания паводка | Управление образования |  |
|  | Проведение практических тренировок по оповещению и информированию населения в период паводка, а также готовности и достаточности сил и средств, спланированных к привлечению в период весеннего половодья 2026 года. Представление отчета о проделанной работе в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. | до 31.03.2026 г. 01.04.2026 г. | КЧС и ОПБ. Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». АО «АМЗ». |  |
|  | Обеспечение содержания в постоянной готовности сил и средств для выполнения спасательных работ, создание запасов горюче-смазочных материалов, материальных средств, подготовка к работе агрегатов аварийного электроснабжения. | до 01.04.2026 г. | КЧС и ОПБ. Отдел экономики администрации округа. Руководители организаций, учреждений, предприятий, НФГО. |  |
|  | Заключение договоров с владельцами частных лодок, плавсредств. Представление договоров в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. | до 01.03.2026 г. | Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. |  |
|  | Подготовка помещений (ПВР) для приема эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления). | до 15.03.2026 г. | Начальники ПВР, согласно прилагаемого перечня |  |
|  | Очистка от снега крыш, отмостков зданий, дорог, кюветов, обеспечение подъездов к жилым домам, предприятиям, учреждениям. | до 01.04.2026 г. | Руководители управляющих компаний ЖКХ, учреждений, предприятий. |  |
|  | Очистка дренажных систем, ливневых канализаций, водоотводных канав водосточных, колодцев, водопропускных труб под автодорогами и мостовыми переходами, трансформаторных подстанций. | до 15.04.2026 г. | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа. Руководители организаций. |  |
|  | Укомплектование аварийных формирований, составление графиков дежурства ответственных лиц, проверка готовности инженерной техники. | до 15.04.2026 г. | Руководители: МУП «ЯйваДом», МУП «Теплоэнергетика», МУП «КЭС», МКП «Яйва-Водоканал», ООО «Комфорт», МКП «Вильва-Водоканал», АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». |  |
|  | Проверка состояния канализационных колодцев, приемных резервуаров на КНС с целью исключения попадания паводковых вод. | до 15.04.2026 г. | Руководители: МУП «Теплоэнергетика», ООО УК «Комфорт», МКП «Вильва-Водоканал», МКП «Яйва-Водоканал». |  |
|  | Проверка готовности связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, а также с водомерными и метеорологическими постами. | март-апрель 2026 г. | Руководители: УТУ г. Александровск БРУС ПФ «Урал» ПАО «Ростелеком»; МКУ «ЕДДС АМО»; Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. |  |
| Пропуск половодья |  |  |  |  |
|  | Организация дежурства в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления. | в течение паводкового периода до окончания паводка | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. |  |
|  | Корректировка, уточнение планов эвакуации, определение мест эвакуации людей, материальных и культурных ценностей и сельскохозяйственных животных, а также первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценарию максимально возможного затопления. | до окончания паводка | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. |  |
|  | Мониторинг ледовой и паводковой обстановки (ежедневное представление в ЕДДС сведений по гидропостам о режимах водных объектов (изменение уровня воды за сутки и общее повышение воды с начальной даты наблюдения, ледовые явления и др. изменения с указанием допустимых величин – опасных уровней воды, при которых возможны подтопления жилого сектора, объектов, дорог и т.д.)). | до окончания паводка | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. Руководители ГТС: АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». |  |
|  | Обеспечение контроля за качеством подаваемой питьевой воды. | до окончания паводка | Руководители МУП «Теплоэнергетика», МКП «Вильва-Водоканал», МКП «Яйва-Водоканал». |  |
|  | Своевременно информировать население о складывающейся паводковой обстановке и зонах возможного подтопления через СМИ и путем подворного обхода. | до окончания паводка | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. Территориальное управление р.п. Яйва. Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва. МКУ «ЕДДС АМО». |  |
|  | Маневрирование затворов водосбросов во избежание размывов в нижнем бьефе, при прохождении половодья запрещается проведение каких-либо ремонтных работ в нижнем бьефе. | до окончания паводка | Руководители: АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» |  |
|  | Участие в заслушивании главы МО о проведении противопаводковых мероприятий на территории МО в период прохождения весенне-летнего половодья в 2026 году, в том числе о готовности пунктов временного размещения граждан, материальных и культурных ценностей и сельскохозяйственных животных. | в течение всего паводкового периода согласно графикам заслушиваний | Глава Александровского муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа. |  |
| Мероприятия в послепаводковый период |  |  |  |  |
|  | Обследование гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации, принятие мер по устранению повреждений и неисправностей. | по окончанию паводка | Руководители ГТС: АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». |  |
|  | Определение объема работ по ликвидации последствий половодья. | по окончанию паводка | Противопаводковая комиссия. |  |
|  | Представление итогового донесения о прохождении весенне-летнего половодья в 2026 году в ГУ МЧС России по Пермскому краю. | 01.06.2026 г. | Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от	 18.02.2026 № 187

# ПЕРЕЧЕНЬ

# пунктов временного размещения населения

# на период весеннего половодья

| # Наименование объекта, на котором организуется пункт временного размещения населения | # Адрес пункта временного размещения населения | # Лицо, ответственное за подготовку пункта временного размещения населения | # Количество размещаемого населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «Городской Дворец культуры» | г. Александровск, ул. Ленина, 21а | Директор Яновский Сергей Михайлович | 25 |
| МКУ «Дворец культуры «Энергетик» | рп. Яйва, ул. Парковая, 11 | Директор Бухарина # Светлана Александровна | 25 |

Рассылается: Морозова Г.Б., сайт, прокуратура, сканы в электронном виде – Половникова Н.В., Аникеенко С.В., Пуховкина Г.М., Демшина Е.Г., террито-риальное управление рп. Яйва, территориальный отдел рп. В.-Вильва, ОМВД, АО «АМЗ», ЯГРЭС, 93 ПСЧ, МКУ «ЕДДС АМО», ЖКХ - 5, МУП «КЭС», руководителям ПВР - 2, Ростелеком.