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Об утверждении муниципаль-ной программы «Жилище»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 1727 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа», от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского края,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилище», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01 января 2025 г.:
- постановление администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2023 г. № 1998 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»;
- постановление администрации Александровского муниципального округа от 11 марта 2024 г. № 341 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2023 г. № 1998 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»;
- постановление администрации Александровского муниципального округа от 25 октября 2023 г. № 2024 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»;
- постановление администрации Александровского муниципального округа от 20 августа 2024 г. № 1254 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 25 октября 2023 г. № 2024.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа по градостроительству – начальника управления имущественных и земельных отношений.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского 

муниципального округа 





О.Э. Белобаржевская
Приложение к 
постановлению администрации
Александровского муниципального округа 

от 28.12.2024№ 2214
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЖИЛИЩЕ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Жилище»

	1
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации округа по градостроительству – начальник управления имущественных и земельных отношений

	2

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по жилищным отношениям

	3


	Соисполнители муниципальной программы
	Территориальное управление р.п. Яйва

Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва

	4
	Цель муниципальной программы
	Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей Александровского муниципального округа Пермского края

	5
	Задачи муниципальной программы
	1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством.
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.
4. Переселение жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах.
5. Создание условий для развития территории Александровского муниципального округа Пермского края.

	6

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Срок реализации программы 2025-2027 годы

	7
	Подпрограммы 
	1. Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда.
2. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе.

3.  Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания.

	8

	Показатели (индикаторы) муниципальной программы
	№ п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей (индикаторов)

2025
2026
2027
1

Общая площадь расселенного жилищного фонда
кв. м.

2 740,73
1 145,50
4 006,20
2

Количество расселенных многоквартирных домов
ед.

8
5
12
3

Площадь расселяемых помещений

кв. м.
251,00

0,00

247,00

4

Количество расселяемых помещений

ед.

0
0
0
5

Количество переселяемых граждан

чел.
142
58
218
6
Количество переселяемых семей
ед.
5
0
5
7

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
%

10,8
4,4
16,7
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	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	тыс.руб.

Источники финансирования

2025
2026
       2027
Всего, в том числе:

14 407,76991
1 941,21582
13 253,73793
Федеральный бюджет

0,00000
0,00000
0,00000
Краевой бюджет

0,00000
0,00000
6 860,22740
Местный бюджет

14 407,76991
1 941,21582
6 393,51053
Внебюджетные источники

0,00000
0,00000
0,00000
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	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Ликвидация  аварийного жилья.
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.
4. Переселение граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов.

5. Упразднение 2-х населенных пунктов.


1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы
Муниципальная Программа «Жилище» (далее – Программа) разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем их переселения из аварийного жилищного фонда, из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономической задачей.

Аварийный жилищный фонд на территории Александровского муниципального округа составляет более 20 тыс. кв. м.

Наличие аварийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы. Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда. 
Решение вопросов местного значения в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах является наиболее затратным для Александровского муниципального округа. 

Содержание жилищного фонда, благоустройство и освещение, осуществление мероприятий по обращению с отходами требуют наибольшего расхода бюджетных средств. В труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах округа отсутствуют магазины, фельдшерские пункты, почтовые отделения и прочие объекты социальной, а также производственной и транспортной инфраструктур. Содержание дорог является сложным для осуществления, как с финансовой, так и с организационной стороны. Все это понижает социальный уровень жизни жителей населенных пунктов.
Такая ситуация связана со спецификой отдаленных и труднодоступных местностей, характеризующейся слабым развитием дорожной сети, высокими затратами на строительство новых дорог, а также сложными погодными условиями, отрицательно влияющими на сохранность существующих дорог. По той же причине затруднено и привлечение инвестиционных капиталов в дорожное строительство, что обуславливает отсутствие перспектив социально- экономического развития населенных пунктов.

Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населённых пунктов и последующее их упразднение позволит значительно сократить расходы на содержание и ремонт дорог, расходы на уличное освещение, ремонт колодцев, предназначенных для забора воды, поддержания стационарной телефонной связи.

Программа реализуется за счет средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников. 

Реализация Программы предусмотрена в период 2025-2027 годов и направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения, предоставления социальных выплат переселяемым жителям для приобретения жилых помещений в частную собственность.

2. Цель и задачи муниципальной программы 
Целью Программы является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей Александровского муниципального округа.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством.

3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

4. Переселение жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах.

5. Создание условий для развития территории Александровского муниципального округа.
Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий. Каждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо комплексный характер.
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Оценка ожидаемых результатов производится исходя из степени достижения целей и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации и критериями эффективности реализации программ.

4. Краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» реализуется за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа в рамках региональной адресной  программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 08 мая 2024 г. № 260-п (далее – Постановление № 260-п), и включает в себя выполнение следующих мероприятий:

1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (финансирование за счет средств Фонда – 75%, бюджета Пермского края – 20%, бюджета Александровского муниципального округа – 5%):

- в 2025 году путем приобретения жилья на вторичном рынке (расчетная средняя стоимость 1 квадратного метра устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на IV квартал 2023 года по Александровскому муниципальному округу постановлением Правительства Пермского края  от 31 августа 2023 г. № 655-п «Об утверждении на IV квартал 2023 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений»») гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа, признанных таковыми с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, площадью не менее 1 132,50 кв.м.

- в 2026 – 2027 годах путем приобретения жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа, признанных таковыми с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, площадью не менее 5 151,70 кв.м.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, подлежащих расселению в 2025-2027 гг. в рамках Постановления № 260-п, приведен в приложении 1 к Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, приведен в приложениях 2, 3 к Программе.
1.2. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа).

Реализация данного мероприятия необходима в целях предотвращения несанкционированного доступа в расселенные аварийные лома, во избежание угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, согласно статьи 14 Жилищного кодекса РФ, статьи 37 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов, будут использованы под строительство новых объектов капитального строительства.
2. Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе» реализуется в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 109-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» (далее – Порядок № 109-п), и включает в себя осуществление следующих мероприятий:

2.1. Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В 2025 году планируются к расселению многоквартирные дома, расположенные по следующим адресам:

- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 9
(37 человек из жилых помещений общей площадью 604,40 кв. м.);

- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 11 (26 человек из жилых помещений общей площадью 473,40 кв. м.);

- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Калинина, д. 24
(13 человек из жилых помещений общей площадью 355,40 кв. м.);
- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Яйвинская, д. 7
(10 человек из жилых помещений общей площадью 86,23 кв. м.);

- Пермский край, г. Александровск, ул. Красина, д. 2 (3 человека из жилых помещений общей площадью 88,80 кв. м.).

Данное мероприятие реализуется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа (финансирование за счет средств бюджета Пермского края – 75%, бюджета Александровского муниципального округа – 25%).

Расчетная средняя стоимость 1 квадратного метра устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на I квартал 2025 года по Александровскому муниципальному округу постановлением Правительства Пермского края  от 21 ноября 2024 г. № 928-п «Об утверждении на I квартал 2025 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений». 

Всего в рамках Порядка № 109-п в 2025 году планируется переселить
89 человек, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа, признанных таковыми после 01 января 2022 года, площадью не менее 1 608,23 кв.м.
Расчет средств, необходимых для переселения граждан в рамках Порядка
№ 109-п, приведен в приложении 4 к Программе.

2.2. Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений в целях исполнения вступивших в силу судебных решений (осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа).
Реализация данного мероприятия необходима в целях исполнения вступивших в силу судебных решений о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2.3. Снос расселенных аварийных домов (осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа).
Реализация данного мероприятия необходима в целях предотвращения несанкционированного доступа в расселенные аварийные лома, во избежание угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, согласно статьи 14 Жилищного кодекса РФ, статьи 37 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов, будут использованы под строительство новых объектов капитального строительства.

2.4. Выполнение технического обследования и заключения специализированной организации по обследованию технического состояния многоквартирных домов (осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа).
Для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, необходимо заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, являющейся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения.

2.5. Размещение информационных щитов (табличек) на многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих расселению (осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа).
Реализация данного мероприятия необходима в целях более широкого информирования граждан о ходе реализации переселения на территории Александровского муниципального округа.

3. Подпрограмма 3 «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» реализуется в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 07 сентября 2022 г. № 771-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания» (далее – Порядок
№ 771-п), путем предоставления социальных выплат переселяемым жителям, для приобретения благоустроенных жилых помещений в частную собственность, и включает в себя выполнение следующих мероприятий:

3.1. Переселение жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Талый (5 семей/8 человек из жилых помещений общей площадью 251,00 кв. м.).
Расчетная средняя стоимость 1 квадратного метра устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2022 года по Александровскому муниципальному округу постановлением Правительства Пермского края  от 01 июня 2022 г. № 455-п «Об утверждении на III квартал 2022 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений»». 

Реализация данного мероприятия планируется в 2025-2026 годах.

3.2. Переселение жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Сухая (5 семей/7 человек из жилых помещений общей площадью 247,00 кв. м.).
Расчетная средняя стоимость 1 квадратного метра устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на II квартал 2024 года по Александровскому муниципальному округу постановлением Правительства Пермского края  от 12 марта 2024 г. № 145-п «Об утверждении на II квартал 2024 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений»». 

Реализация данного мероприятия планируется в 2027-2028 годах.

Мероприятия осуществляются за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа (финансирование за счет средств бюджета Пермского края – 95%, бюджета Александровского муниципального округа – 5%).
Всего в рамках Порядка № 771-п планируется переселить 10 семей/15 человек из жилых помещений общей площадью не менее 498,00 кв.м.
Расчет средств, необходимых для переселения граждан в рамках Порядка
№ 771-п, приведен в приложении 5 к Программе.

3.2. Снос расселенных домов (осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа).
3.3. Упразднение расселенных труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов (осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа).
Всего в рамках реализации Программы планируется к расселению 7 892,43 кв.м. аварийного жилищного фонда, в котором проживает 418 человек, а также 5 семей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов, проживающих в жилых помещениях общей площадью 498,00 кв.м. 
Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы 

«Жилище»

 (наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»

	1.1.
	Основное мероприятие 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Отдел по жилищным отношениям

Территориальное управление р.п. Яйва

Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва
	01.01.2025
	31.12.2027
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
	
	
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	1.1.2. 
	Мероприятие 2 
«Снос аварийного жилищного фонда»
	
	
	
	Ликвидация  аварийного жилищного фонда

	2.
	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»

	2.1.
	Основное мероприятие
«Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда»

	Отдел по жилищным отношениям

Территориальное управление р.п. Яйва

Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва
	01.01.2025


	31.12.2027
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2022 года

	2.1.1.
	Мероприятие 1

«Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций»
	
	
	
	

	2.1.2.
	 Мероприятие 2

«Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений в целях исполнения вступивших в силу судебных решений»
	
	
	
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	2.1.3.
	Мероприятие 3

«Снос расселенных аварийных домов»
	
	
	
	Ликвидация  аварийного жилищного фонда

	2.1.4.
	Мероприятие 4

«Выполнение технического обследования 
и заключения специализированной организации по обследованию технического состояния многоквартирных домов»
	
	
	
	

	2.1.5. 
	Мероприятие 5

«Размещение информационных щитов (табличек) на многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих расселению»
	
	
	
	Информирование граждан о ходе реализации переселения

	3


	Подпрограмма 3 «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»

	3.1.
	Основное мероприятие
«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов»
	Отдел по жилищным отношениям


	01.01.2025
	31.12.2028
	Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов

	3.1.1
	Мероприятие 1

«Переселение жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Талый»
	
	01.01.2025
	31.12.2026
	

	3.1.2.
	Мероприятие 2

«Переселение жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Сухая»
	Отдел по жилищным отношениям Территориальное управление р.п. Яйва


	01.01.2027
	31.12.2028
	

	3.1.3.
	Мероприятие 3 
«Снос расселенных домов»
	Отдел по жилищным отношениям Территориальное управление р.п. Яйва


	01.01.2025
	31.12.2029
	Снос расселенных домов

	3.1.4.
	Основное мероприятие 4
«Упразднение расселенных труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов»
	Отдел по жилищным отношениям


	01.01.2025

	31.12.2029

	Упразднение населенных пунктов


5. Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет производиться на основе целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Целевые показатели Программы оцениваются в целом для Программы (Приложение 2 к настоящей Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограмм)»).

В данной Программе установлены следующие показатели:

1. Общая площадь расселенного жилищного фонда (кв. м.);
2. Количество расселенных многоквартирных домов (ед.);
3. Площадь расселяемых помещений (кв. м.);
4. Количество расселяемых помещений (ед.);
5. Количество переселяемых граждан (чел.);
6. Количество переселяемых семей (ед.);
7. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%).
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы (подпрограмм)
«Жилище»

 (наименование муниципальной программы)

	№ 

п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Единица измерения
	

	
	
	
	На начало реализации программы
	2025
	2026
	2027
	Наименование программных мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Жилище»

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»

	1.
	Общая площадь расселенного жилищного фонда
	кв. м.
	6 284,20
	1 132,50
	1 145,50
	4 006,20
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	2.
	Количество расселенных многоквартирных домов
	ед.
	20
	3
	5
	12
	

	3.
	Количество переселяемых граждан
	чел.
	329
	53
	58
	218
	

	4.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	25,1
	4,0
	4,4
	16,7
	

	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»

	1.
	Общая площадь расселенного жилищного фонда
	кв. м.
	1 608,23
	1 608,23
	0
	0
	Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

	2.
	Количество расселенных многоквартирных домов
	ед.
	5
	5
	0
	0
	

	3.
	Количество переселяемых граждан
	чел.
	89
	89
	0
	0
	

	4.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	6,8
	6,8
	0
	0
	

	5.
	Площадь расселяемых жилых помещений
	кв. м.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений в целях исполнения 
вступивших в силу судебных решений

	6.
	Количество расселяемых жилых помещений
	ед.
	0
	0
	0
	0
	

	7.
	Количество переселяемых граждан
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	8.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	0
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 3 «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»

	1.
	Площадь расселяемых жилых помещений
	кв. м.
	498,00
	251,00
	0,00
	247,00
	Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов

	2.
	Количество переселяемых семей
	ед.
	10
	5
	0
	5
	


Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы

«Жилище»

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Периодичность и сроки формирования фактического значения показателя (индикатора)
	Показатель (индикатор) на дату / за период
	Формула (алгоритм) расчета фактического значения показателя (индикатора)
	Источник информации

	1.
	Общая площадь расселенного жилищного фонда
	кв. м.
	с 01 января по 31 декабря
	Определяется соглашением
	Общая площадь расселенного жилищного фонда определяется соглашениями с Министерством строительства Пермского края, Министерством территориального развития Пермского края
	Соглашения, заключаемые с Министерством строительства Пермского края, Министерством территориального развития Пермского края

	2.
	Количество расселенных многоквартирных домов
	ед.
	с 01 января по 31 декабря
	Определяется соглашением
	Количество расселенных многоквартирных домов определяется соглашением с Министерством строительства Пермского края
	Соглашение, заключаемое с Министерством строительства Пермского края

	3.
	Площадь расселяемых жилых помещений
	кв. м.
	с 01 января по 31 декабря
	Определяется соглашением, наличием находящихся на исполнении вступивших в силу судебных решений о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам 
	Площадь расселяемых жилых помещений определяется соглашением с Министерством территориального развития Пермского края, наличием находящихся на исполнении вступивших в силу судебных решений о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам
	Соглашение, заключаемое с Министерством территориального Пермского края, вступившие в силу судебные решения о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам

	4.
	Количество расселяемых жилых помещений
	ед.
	с 01 января по 31 декабря
	Определяется наличием находящихся на исполнении вступивших в силу судебных решений о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам 
	Количество расселяемых жилых помещений определяется наличием находящихся на исполнении вступивших в силу судебных решений о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам
	Вступившие в силу судебные решения о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам

	5.
	Количество переселяемых граждан
	чел.
	с 01 января по 31 декабря
	Определяется соглашением, наличием находящихся на исполнении вступивших в силу судебных решений о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам 
	Количество переселяемых граждан определяется соглашениями с Министерством строительства Пермского края, Министерством территориального развития Пермского края, наличием находящихся на исполнении вступивших в силу судебных решений о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам
	Соглашения, заключаемые с Министерством строительства Пермского края, Министерством территориального развития Пермского края, вступившие в силу судебные решения о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенных жилых помещений гражданам

	6.
	Количество переселяемых семей
	ед.
	с 01 января по 31 декабря
	Определяется соглашением
	Количество переселяемых семей определяется соглашением с Министерством территориального развития Пермского края
	Соглашение, заключаемое с Министерством территориального развития  Пермского края

	7.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	с 01 января по 31 декабря
	Определяется Программой
	Доля населения, получившего жилые помещения, определяется как отношение числа граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за отчетный год, 
к числу граждан, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного года
	Программа


6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилище»
Ресурсами, обеспечивающими достижение поставленных задач Программы, являются средства Фонда, средства бюджета Пермского края, средства бюджета Александровского муниципального округа. На цели реализации программы могут привлекаться и внебюджетные средства. 

Общая сумма финансирования Программы составляет 22 742,49626 тыс. рублей за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

В 2025 г. - 14 407,76991 тыс. рублей, за счет средства бюджета Александровского муниципального округа.

В 2026 г. – 1 941,21582 тыс. рублей, за счет средства бюджета Александровского муниципального округа.

В 2027 г. – 6 393,51053 тыс. рублей, за счет средства бюджета Александровского муниципального округа.

Сводные финансовые затраты в разрезе мероприятий представлены ниже. 

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

«Жилище»
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию Программы, тыс.руб.

	
	
	2025
	           2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Программа «Жилище»
	Всего, в т.ч.:
	14 407,76991
	1 941,21582
	13 253,73793
	29 602,72366

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	6 860,22740
	6 860,22740

	
	Местный бюджет
	14 407,76991
	1 941,21582
	6 393,51053
	22 742,49626

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т.ч.:
	1 619,64487
	1 638,23682
	5 729,46693
	8 987,34862

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	1 619,64487
	1 638,23682
	5 729,46693
	8 987,34862

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т.ч.:
	1 619,64487
	1 638,23682
	5 729,46693
	8 987,34862

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	1 619,64487
	1 638,23682
	5 729,46693
	8 987,34862

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Всего, в т.ч.:
	1 619,64487
	1 638,23682
	5 729,46693
	8 987,34862

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	1 619,64487
	1 638,23682
	5 729,46693
	8 987,34862

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 2

«Снос аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»
	Всего, в т.ч.:
	12 449,94019
	302,90000
	302,90000
	12 450,54599

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	12 449,94019
	302,90000
	302,90000
	12 450,54599

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т.ч.:
	12 449,94019
	302,90000
	302,90000
	12 450,54599

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	12 449,94019
	302,90000
	302,90000
	12 450,54599

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1

«Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций»
	Всего, в т.ч.:
	12 146,96119
	0,00000
	0,00000
	12 146,96119

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	12 146,96119
	0,00000
	0,00000
	12 146,96119

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 2

«Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений в целях исполнения вступивших в силу судебных решений»
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Внебюджетные источники


	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 3

«Снос расселенных аварийных домов»
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 4

«Выполнение технического обследования 
и заключения специализированной организации по обследованию технического состояния многоквартирных домов»
	Всего, в т.ч.:
	284,04000
	284,04000
	284,04000
	852,12000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	284,04000
	284,04000
	284,04000
	852,12000

	
	Внебюджетные источники


	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 5

«Размещение информационных щитов (табличек) на многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих расселению»
	Всего, в т.ч.:
	18,93900
	18,93900
	18,90000
	56,81700

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	18,93900
	18,93900
	18,90000
	56,70000

	
	Внебюджетные источники


	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Подпрограмма 3 «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»
	Всего, в т.ч.:
	338,18485
	0,00000
	7 221,29253
	7 559,47738

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	6 860,22793
	6 860,22793

	
	Местный бюджет
	338,18485
	0,00000
	361,06460
	699,24945

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие
«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов»
	Всего, в т.ч.:
	338,18485
	0,00000
	7 221,29253
	7 559,44738

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	6 860,22793
	6 860,22793

	
	Местный бюджет
	338,18485
	0,00000
	361,06460
	699,24945

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1

«Переселение жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Талый»
	Всего, в т.ч.:
	338,18485
	0,00000
	0,00000
	338,18485

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	338,18485
	0,00000
	0,00000
	699,24945

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 2
«Переселение жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Сухая»
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	0,00000
	7 221,29253
	7 221,29253

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	6 860,22793
	6,860,22793

	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	361,06460
	361,06460

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 3

«Снос расселенных домов»
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 4
«Упразднение расселенных труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов»
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


7. Сведения 

об основных мерах правового регулирования
	№ п/п
	Вид проекта нормативного правового акта
	Основные

положения

проекта

нормативного

правового акта
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель
	Ожидаемые

сроки

принятия
	Основания и

цель

разработки

нормативного

правового акта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»

	1.
	Основное мероприятие
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Расходные обязательства бюджета Александровского муниципального округа на 2025 и плановый период 2026-2027 гг. на реализацию мероприятий подпрограммы
	Отдел по жилищным отношениям


	с 01.01.2025 

по 31.12.2025
	Реализация мероприятий подпрограммы 1

	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»

	1.
	Основное мероприятие
«Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда»


	Расходные обязательства бюджета Александровского муниципального округа на 2025 и плановый период 2026-2027 гг. на реализацию мероприятий подпрограммы
	Отдел по жилищным отношениям


	с 01.01.2025 

по 31.12.2025
	Реализация мероприятий подпрограммы 2

	Подпрограмма 3 «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»

	1.
	Основное мероприятие
«Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов»
	Расходные обязательства бюджета Александровского муниципального округа на 2025 и плановый период 2026-2027 гг. на реализацию мероприятий подпрограммы
	Отдел по жилищным отношениям


	с 01.01.2025 

по 31.12.2025
	Реализация мероприятий подпрограммы 3


8. Риски и меры по управлению рисками 
9.1 Риски реализации Программы делятся на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, соисполнителей Программы, и внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

При реализации Программы на достижение ее целей и задач могут повлиять риски, обусловленные:

- изменением законодательства в сфере градостроительства и жилищного строительства;

- снижением темпов роста экономики;

- снижением уровня инвестиционной активности;

- ростом уровня инфляции;

- ростом стоимости сырья и строительных материалов;

- невыполнением или неполным выполнением застройщиками обязательств по договорам в части сроков реализации инвестиционных проектов;

- недостаточностью финансирования из бюджетных источников всех уровней.

9.2. В целях снижения неблагоприятного воздействия рисков при реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе планирования и определения механизмов реализации Программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала;

- координация деятельности исполнителей Программы;

- осуществление мониторинга и контроля хода реализации Программы, а в случае необходимости - корректировки (актуализации) мероприятий Программы.

9.3. В целях минимизации рисков при реализации Программы ответственный исполнитель Программы:

- определяет формы и методы управления реализацией Программы;

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации Программы;

- вносит изменения в Программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач Программы и их показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации подпрограмм;

- вносит изменения в Программу в части изменения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации Программы;

- принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием.

9.  Методика оценки эффективности муниципальной программы
10.1. Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

10.2. Расчет эффективности реализации Программы за отчетный период учитывает необходимость проведения оценок:
10.2.1. степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм).
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

 

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателей (индикаторов) реализации Программы (подпрограмм);

N - количество показателей (индикаторов) реализации Программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации Программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф,

где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы (подпрограмм).

Достижение показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) по данному показателю (индикатору) принимается равным 1.

Оценка степени достижения целей, решения задач Программы (подпрограмм) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм), отраженных в приложении к Программе;

10.2.2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы (подпрограмм) по формуле:

 

Уф = Фф / Фп x 100%,

где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации Программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Реализация Программы характеризуется критериями: наивысшим уровнем эффективности; высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности; низким уровнем эффективности, при этом:

 

	Показатель      

эффективности
	Уровень 
эффективности

	Эмп = 100%
	наивысший

	95% <= Эмп < 100%
	высокий

	80% <= Эмп < 95%
	средний

	Эмп < 80%
	низкий


Приложение 1
к муниципальной программе

«Жилище»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными

с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, 
подлежащих расселению в 2025-2027 гг. в рамках Постановления № 260-п
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Планируемая дата окончания переселения <*>
	Документы, подтверждающие признание многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению (для расчета лимитов)

	
	
	
	
	заключение межведомственной комиссии
	решение органа местного самоуправления / органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о признании многоквартирного дома аварийным
	

	
	
	
	дата
	номер
	дата
	номер
	дата
	площадь, кв. м
	количество человек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего подлежит расселению в 2025 – 2027 гг.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	6 284,20
	329

	Этап 2025 года
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1 132,50
	53

	1
	г. Александровск,

ул. Гайдара, д. 73
	1957
	31.12.2025
	15
	04.12.2019
	783
	18.12.2019
	371,40
	14

	2
	г. Александровск,

ул. Ким, д. 18
	1949
	31.12.2025
	45
	10.06.2020
	295
	02.07.2020
	420,10
	29

	3
	г. Александровск,

ул. Пионерская, д. 4
	1959
	31.12.2025
	54
	18.11.2020
	23
	01.02.2021
	341
	10

	Этап 2026 года
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1 145,50
	58

	1
	г. Александровск,

ул. Кирова, д. 34
	1952
	31.12.2027
	6
	22.10.2019
	658
	12.11.2019
	517,50
	20

	2
	г. Александровск,

ул. Нагорная, д. 31
	1951
	31.12.2027
	238
	24.03.2017
	141
	25.04.2017
	260,60
	11

	3
	г. Александровск,

ул. Советская, д. 92
	1964
	31.12.2027
	236
	24.03.2017
	141
	25.04.2017
	115,10
	5

	4
	г. Александровск,

ул. Советская, д. 100
	1955
	31.12.2027
	70
	02.04.2021
	229
	21.04.2021
	83,20
	7

	5
	г. Александровск,

ул. Советская, д. 102
	1962
	31.12.2027
	53
	18.11.2020
	23
	01.02.2021
	169,10
	15

	Этап 2027 года
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4 006,20
	218

	1
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Советская, д. 20
	1964
	31.12.2028
	6
	16.04.2021
	221
	16.04.2021
	239,60
	13

	2
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Первомайская, д. 3
	1958
	31.12.2028
	8
	16.04.2021
	221
	16.04.2021
	346,90
	26

	3
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Домостроителей, д. 13
	1961
	31.12.2028
	3
	22.05.2019
	143
	07.06.2019
	209,80
	7

	4
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Домостроителей, д. 3а
	1973
	31.12.2028
	5
	16.04.2021
	221
	16.04.2021
	249,20
	7

	5
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Демьяна Бедного, д. 45
	1964
	31.12.2028
	1
	03.03.2020
	216
	06.05.2020
	321,60
	17

	6
	г. Александровск,

рп. Яйва, ул. Жданова, д. 1
	1965
	31.12.2028
	10
	16.04.2021
	221
	16.04.2021
	294,00
	16

	7
	г. Александровск,

рп. Яйва, ул. Жданова, д. 2а
	1970
	31.12.2028
	7
	05.10.2018
	343
	19.10.2018
	323,80
	14

	8
	г. Александровск,

рп. Яйва, ул. Калинина, д. 8
	1982
	31.12.2028
	7
	16.04.2021
	221
	16.04.2021
	332,50
	19

	9
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Комсомольская, д. 15
	1958
	31.12.2028
	9
	16.04.2021
	221
	16.04.2021
	297,70
	17

	10
	г. Александровск,

ул. Нагорная, д. 27
	1951
	31.12.2028
	237
	24.03.2017
	141
	25.04.2017
	454,80
	17

	11
	г. Александровск,

ул. Нагорная, д. 33
	1950
	31.12.2028
	239
	24.03.2017
	141
	25.04.2017
	195,90
	6

	12
	г. Александровск,

ул. Чернышевского, д. 8
	1958
	31.12.2028
	11
	22.10.2019
	658
	12.11.2019
	740,40
	59


Приложение 2

к муниципальной программе

«Жилище»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, по способам переселения в рамках Постановления № 260-п
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств
	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	Выкуп жилых помещений у собственников
	Переселение в свободный жилищный фонд
	
	Строительство домов
	Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками

	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	

	
	
	
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Стоимость
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость

	
	
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	Всего по Программе с участием средств Фонда:
	6 284,20
	1 907,90
	1 907,90
	54 

571 

663,

70
	0,00
	4 376,30
	4 376,30
	125 175 308,90
	3 483,50
	99 638 
550,50
	0,00
	0,00
	3 483,50
	99 638 
550,50
	892,80
	25 536
758,40

	 
	Всего по этапу 2025 года
	1 132,50
	239,70
	239,70
	6 856 139,
10
	0,00
	892,80
	892,80
	25 536 758,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	892,80
	25 536 

758,40

	1
	г. Александровск, ул. Гайдара, д. 73
	371,40
	57,60
	57,60
	1 647 532,
80
	0,00
	313,80
	313,80
	8 709 613,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	313,80
	8 709 613,50

	2
	г. Александровск, ул. Ким, д. 18
	420,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420,10
	420,10
	12 016 120,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420,10
	12 016 120,30

	3
	г. Александровск, ул. Пионерская, 
д. 4
	341,00
	182,10
	182,10
	5 208 606,
30
	0,00
	158,90
	158,90
	4 545 016,

70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	158,90
	4 545 

016,70

	 
	Всего по этапу 2026 года
	1 145,50
	245,50
	245,50
	7 022 

036,
50
	0,00
	900,00
	900,00
	25 742 

700,00
	900,00
	25 742 

700,00
	0,00
	0,00
	900,00
	25 742 

700,00
	0,00
	0,00

	1
	г. Александровск, ул. Кирова, д. 34
	517,50
	215,60
	215,60
	6 166 806,
80
	0,00
	301,90
	301,90
	8 635 245,70
	301,90
	8 635 245,70
	0,00
	0,00
	301,90
	8 635 245,70
	0,00
	0,00

	2
	г. Александровск, ул. Нагорная, д. 31
	260,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260,60
	260,60
	7 453 

941,80
	260,60
	7 453 

941,80
	0,00
	0,00
	260,60
	7 453 

941,80
	0,00
	0,00

	3
	г. Александровск, ул. Советская, д. 92
	115,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,10
	115,10
	3 292 

205,30
	115,10
	3 292 

205,30
	0,00
	0,00
	115,10
	3 292 

205,30
	0,00
	0,00

	4
	г. Александровск, ул. Советская, д. 100
	83,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,20
	83,20
	2 379 

769,60
	83,20
	2 379 

769,60
	0,00
	0,00
	83,20
	2 379 

769,60
	0,00
	0,00

	5
	г. Александровск, ул. Советская, д. 102
	169,10
	29,90
	29,90
	855 

229,
70
	0,00
	139,20
	139,20
	3 981
537,60
	139,20
	3 981

537,60
	0,00
	0,00
	139,20
	3 981

537,60
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2027 года
	4 006,20
	1 422,70
	1 422,70
	40 

693 

488,

10
	0,00
	2 583,50
	2 583,50
	73 895 

850,50
	2 583,50
	73 895 

850,50
	0,00
	0,00
	2 583,50
	73 895 

850,50
	0,00
	0,00

	1
	г. Александровск, рп. Яйва,
 ул. Советская, 
д. 20
	239,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239,60
	239,60
	6 853

278,80
	239,60
	6 853

278,80
	0,00
	0,00
	239,60
	6 853

278,80
	0,00
	0,00

	2
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Первомайская, 
д. 3
	346,90
	300,00
	300,00
	8 580 900,
00
	0,00
	46,90
	46,90
	1 341 

480,70
	46,90
	1 341 

480,70
	0,00
	0,00
	46,90
	1 341 

480,70
	0,00
	0,00

	3
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Домостроителей, д. 13
	209,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	209,80
	209,80
	6 000 

909,40
	209,80
	6 000 

909,40
	0,00
	0,00
	209,80
	6 000 

909,40
	0,00
	0,00

	4
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Домостроителей, д. 3а
	249,20
	36,50
	36,50
	1 044 

009,
50
	0,00
	212,70
	212,70
	6 083 

858,10
	212,70
	6 083 

858,10
	0,00
	0,00
	212,70
	6 083 

858,10
	0,00
	0,00

	5
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Демьяна Бедного, д. 45
	321,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	321,60
	321,60
	9 198 

724,80
	321,60
	9 198 

724,80
	0,00
	0,00
	321,60
	9 198 

724,80
	0,00
	0,00

	6
	г. Александровск,

рп. Яйва, 
ул. Жданова, д. 1
	294,00
	126,40
	126,40
	3 615 

419,
20
	0,00
	167,60
	167,60
	4 793

862,80
	167,60
	4 793

862,80
	0,00
	0,00
	167,60
	4 793

862,80
	0,00
	0,00

	7
	г. Александровск,

рп. Яйва, 
ул. Жданова, д. 2а
	323,80
	124,10
	124,10
	3 549

632,
30
	0,00
	199,70
	199,70
	5 712

019,10
	199,70
	5 712

019,10
	0,00
	0,00
	199,70
	5 712

019,10
	0,00
	0,00

	8
	г. Александровск,

рп. Яйва, 
ул. Калинина, д. 8
	332,50
	158,00
	158,00
	4 519
274,

00


	0,00
	174,50
	174,50
	4 991
223,50
	174,50
	4 991

223,50
	0,00
	0,00
	174,50
	4 991

223,50
	0,00
	0,00

	9
	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Комсомольская, 
д. 15
	297,70
	50,20
	50,20
	1 435
870,

60
	0,00
	247,50
	247,50
	7 079
242,50
	247,50
	7 079

242,50
	0,00
	0,00
	247,50
	7 079

242,50
	0,00
	0,00

	10
	г. Александровск,

ул. Нагорная, д. 27
	454,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	454,80
	454,80
	13 008

644,40
	454,80
	13 008

644,40
	0,00
	0,00
	454,80
	13 008

644,40
	0,00
	0,00

	11
	г. Александровск,

ул. Нагорная, д. 33
	195,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,90
	195,90
	5 603
327,70
	195,90
	5 603

327,70
	0,00
	0,00
	195,90
	5 603

327,70
	0,00
	0,00

	12
	г. Александровск,

ул. Чернышевского, д. 8
	740,40
	627,50
	627,50
	17 

948 

382,

50
	0,00
	112,90
	112,90
	3 229

 278,70
	112,90
	3 229

 278,70
	0,00
	0,00
	112,90
	3 229

 278,70
	0,00
	0,00


Приложение 3 

к муниципальной программе

«Жилище»

	План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, в рамках Постановления № 260-п

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес МКД
	Число жителей, планируемых  к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	Собственность граждан
	Муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета Пермского края
	за счет средств местного бюджета

	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего по Программе с участием средств Фонда:
	329
	154
	53
	101
	6 284,20
	1 907,90
	4 376,30
	8 987 348,64
	0,00
	0,00
	8 987 348,64

	Всего по этапу 2025 года, в том числе:
	53
	28
	5
	23
	1 132,50
	239,70
	892,80
	1 619 644,88
	0,00
	0,00
	1 619 644,88

	г. Александровск, 

ул. Гайдара, д. 73
	14
	8
	1
	7
	371,40
	57,60
	313,80
	531 157,71
	0,00
	0,00
	531 157,71

	г. Александровск, 
ул. Ким, д. 18
	29
	12
	0
	12
	420,10
	0,00
	420,10
	600 806,02
	0,00
	0,00
	600 806,02

	г. Александровск, 
ул. Пионерская, д. 4
	10
	8
	4
	4
	341,00
	182,10
	158,90
	487 681,15
	0,00
	0,00
	487 681,15

	Всего по этапу 2026 года, в том числе:
	58
	26
	5
	21
	1 145,50
	245,50
	900,00
	1 638 236,83
	0,00
	0,00
	1 638 236,83

	г. Александровск, 
ул. Кирова, д. 34
	20
	9
	4
	5
	517,50
	215,60
	301,90
	740 102,63
	0,00
	0,00
	740 102,63

	г. Александровск, 
ул. Нагорная, д. 31
	11
	4
	0
	4
	260,60
	0,00
	260,60
	372 697,09
	0,00
	0,00
	372 697,09

	г. Александровск,
ул. Советская, д. 92
	5
	5
	0
	5
	115,10
	0,00
	115,10
	164 610,27
	0,00
	0,00
	164 610,27

	г. Александровск, 
ул. Советская, д. 100
	7
	3
	0
	3
	83,20
	0,00
	83,20
	118 988,48
	0,00
	0,00
	118 988,48

	г. Александровск, 
ул. Советская, д. 102
	15
	5
	1
	4
	169,10
	29,90
	139,20
	241 838,36
	0,00
	0,00
	241 838,36

	Всего по этапу 2027 года, в том числе:
	218
	100
	43
	57
	4 006,20
	1 422,70
	2 583,50
	5 729 466,93
	0,00
	0,00
	5 729 466,93

	г. Александровск, 
рп. Яйва,

ул. Советская, д. 20
	13
	6
	0
	6
	239,60
	0,00
	239,60
	342 663,94
	0,00
	0,00
	342 663,94

	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Первомайская, д. 3
	26
	7
	6
	1
	346,90
	300,00
	46,90
	496 119,03
	0,00
	0,00
	496 119,03

	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Домостроителей, д. 13
	7
	4
	0
	4
	209,80
	0,00
	209,80
	300 045,47
	0,00
	0,00
	300 045,47

	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Домостроителей, д. 3а
	7
	6
	1
	5
	249,20
	36,50
	212,70
	356 393,38
	0,00
	0,00
	356 393,38

	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Демьяна Бедного, д. 45
	17
	8
	0
	8
	321,60
	0,00
	321,60
	459 936,24
	0,00
	0,00
	459 936,24

	г. Александровск,

рп. Яйва, ул. Жданова, д. 1
	16
	7
	3
	4
	294,00
	126,40
	167,60
	420 464,10
	0,00
	0,00
	420 464,10

	г. Александровск,

рп. Яйва, ул. Жданова, 
д. 2а
	14
	8
	3
	5
	323,80
	124,10
	199,70
	463 082,57
	0,00
	0,00
	463 082,57

	г. Александровск,

рп. Яйва, ул. Калинина, 

д. 8
	19
	7
	3
	4
	332,50
	158,00
	174,50
	475 524,88
	0,00
	0,00
	475 524,88

	г. Александровск,

рп. Яйва,

ул. Комсомольская, 

д. 15
	17
	8
	2
	6
	297,70
	50,20
	247,50
	425 755,65
	0,00
	0,00
	425 755,65

	г. Александровск,

ул. Нагорная, д. 27
	17
	7
	0
	7
	454,80
	0,00
	454,80
	650 432,22
	0,00
	0,00
	650 432,22

	г. Александровск,

ул. Нагорная, д. 33
	6
	4
	0
	4
	195,90
	0,00
	195,90
	280 166,39
	0,00
	0,00
	280 166,39

	г. Александровск,

ул. Чернышевского, д. 8
	59
	28
	25
	3
	740,40
	627,50
	112,90
	1 058 883,06
	0,00
	0,00
	1 058 883,06


Приложение 4 

к муниципальной программе

«Жилище»

	Расчет средств, 

необходимых для переселения граждан в рамках Порядка № 109-п

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Номер квартиры/ жилого помещения
	Тип собственности
	Число жителей, планируемых к переселению из жилого помещения               (чел.)
	Расселяемая площадь жилого помещения                 (кв.м.)
	Всего, руб.
	Средства краевого бюджета
	Средства местного бюджета

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого по Александровскому муниципальному округу Пермского края
	38
	Х
	89
	       1 608,23 
	48 587 844,76
	36 440 883,57
	12 146 961,19

	1.
	Итого по многоквартирному дому: ул. Домостроителей, д. 9, рп. Яйва, г. Александровск, Пермский край
	15
	X
	37
	604,40
	18 260 132,80
	13 695 099,60
	4 565 033,20

	1
	Пермский край,                                      г. Александровск, рп. Яйва,           ул. Домостроителей, д. 9
	1
	Муниципальная собственность
	1
	30,90
	933 550,80
	700 163,10
	233 387,70

	2
	
	2
	Частная собственность
	4
	40,50
	1 223 586,00
	917 689,50
	305 896,50

	3
	
	3
	Муниципальная собственность
	4
	47,60
	1 438 091,20
	1 078 568,40
	359 522,80

	4
	
	5
	Частная собственность
	3
	30,60
	924 487,20
	693 365,40
	231 121,80

	5
	
	6
	Частная собственность
	5
	39,70
	1 199 416,40
	899 562,30
	299 854,10

	6
	
	7
	Муниципальная собственность
	1
	47,60
	1 438 091,20
	1 078 568,40
	359 522,80

	7
	
	8
	Муниципальная собственность
	3
	43,30
	1 308 179,60
	981 134,70
	327 044,90

	8
	
	9
	Частная собственность
	1
	47,10
	1 422 985,20
	1 067 238,90
	355 746,30

	9
	
	10
	Частная собственность
	4
	41,30
	1 247 755,60
	935 816,70
	311 938,90

	10
	
	11
	Частная собственность
	4
	40,60
	1 226 607,20
	919 955,40
	306 651,80

	11
	
	12
	Муниципальная собственность
	1
	30,30
	915 423,60
	686 567,70
	228 855,90

	12
	
	13
	Частная собственность
	3
	45,60
	1 377 667,20
	1 033 250,40
	344 416,80

	13
	
	14
	Частная собственность
	1
	48,70
	1 471 324,40
	1 103 493,30
	367 831,10

	14
	
	15
	Частная собственность
	1
	40,20
	1 214 522,40
	910 891,80
	303 630,60

	15
	
	16
	Частная собственность
	1
	30,40
	918 444,80
	688 833,60
	229 611,20

	2.
	Итого по многоквартирному дому: ул. Домостроителей,             д. 11, рп. Яйва,                                     г. Александровск,                   Пермский край
	11
	X
	26
	473,40
	14 302 360,80
	10 726 770,60
	3 575 590,20

	1
	Пермский край,                                   г. Александровск, рп. Яйва,               ул. Домостроителей, д. 11
	1
	Муниципальная собственность
	1
	31,7
	957 720,40
	718 290,30
	239 430,10

	2
	
	2
	Муниципальная собственность
	1
	42,7
	1 290 052,40
	967 539,30
	322 513,10

	3
	
	5
	Муниципальная собственность
	2
	32
	966 784,00
	725 088,00
	241 696,00

	4
	
	7
	Муниципальная собственность
	3
	49,9
	1 507 578,80
	1 130 684,10
	376 894,70

	5
	
	8
	Муниципальная собственность
	1
	45,2
	1 365 582,40
	1 024 186,80
	341 395,60

	6
	
	9
	Частная собственность
	3
	48,50
	1 465 282,00
	1 098 961,50
	366 320,50

	7
	
	10
	Частная собственность
	2
	50,80
	1 534 769,60
	1 151 077,20
	383 692,40

	8
	
	13
	Муниципальная собственность
	1
	48,2
	1 456 218,40
	1 092 163,80
	364 054,60

	9
	
	14
	Частная собственность
	7
	50,70
	1 531 748,40
	1 148 811,30
	382 937,10

	10
	
	15
	Муниципальная собственность
	3
	41,3
	1 247 755,60
	935 816,70
	311 938,90

	11
	
	16
	Муниципальная собственность
	2
	32,4
	978 868,80
	734 151,60
	244 717,20

	3.
	Итого по многоквартирному дому: ул. Калинина, д. 24,             рп. Яйва, г. Александровск, Пермский край
	7
	X
	13
	355,40
	10 737 344,80
	8 053 008,60
	2 684 336,20

	1
	Пермский край,                                     г. Александровск, рп. Яйва,            ул. Калинина, д. 24
	1
	Частная собственность
	4
	41,6
	1 256 819,20
	942 614,40
	314 204,80

	2
	
	2
	Муниципальная собственность
	2
	67,5
	2 039 310,00
	1 529 482,50
	509 827,50

	3
	
	4
	Муниципальная собственность
	2
	42,1
	1 271 925,20
	953 943,90
	317 981,30

	4
	
	5
	Муниципальная собственность
	1
	41,6
	1 256 819,20
	942 614,40
	314 204,80

	5
	
	6
	Муниципальная собственность
	1
	67,5
	2 039 310,00
	1 529 482,50
	509 827,50

	6
	
	7
	Частная собственность
	2
	52,7
	1 592 172,40
	1 194 129,30
	398 043,10

	7
	
	8
	Муниципальная собственность
	1
	42,4
	1 280 988,80
	960 741,60
	320 247,20

	4.
	Итого по многоквартирному дому: ул. Красина, д. 2,                   г. Александровск,                 Пермский край
	2
	X
	3
	88,80
	2 682 825,60
	2 012 119,20
	670 706,40

	1
	Пермский край,                                     г. Александровск,                           ул. Красина, д. 2
	2
	Муниципальная собственность
	2
	24,6
	743 215,20
	557 411,40
	185 803,80

	2
	
	4
	Муниципальная собственность
	1
	64,2
	1 939 610,40
	1 454 707,80
	484 902,60

	5.
	Итого по многоквартирному дому: ул. Яйвинская, д. 7,          рп. Яйва, г. Александровск, Пермский край
	3
	X
	10
	86,23
	2 605 180,76
	1 953 885,57
	651 295,19

	1
	Пермский край,                                     г. Александровск, рп. Яйва,              ул. Яйвинская, д. 7
	2
	Частная собственность
	5
	29,8
	900 317,60
	675 238,20
	225 079,40

	2
	
	3
	Частная собственность
	3
	30,6
	924 487,20
	693 365,40
	231 121,80

	3
	
	4
	Частная собственность
	2
	25,83
	780 375,96
	585 281,97
	195 093,99


Приложение 5

к муниципальной программе «Жилище»

Расчет средств, необходимых для переселения граждан в рамках Порядка № 771-п
	Расчет средств на переселение жителей п. Талый

	Адрес жилого помещения
	Площадь
	Собственность
	Кол-во членов семьи
	Всего, руб.

	Средства 
краевого 
бюджета
	Средства местного бюджета

	Пермский край, г. Александровск,
п. Талый, ул. Центральная, д. 9, кв. 3
	52,00
	муниципальная
	1
	1 409 328,10


	1 338 861,69


	70 466,41



	Пермский край, г. Александровск,               п. Талый, ул. Заречная, д. 11, кв. 1
	50,70
	муниципальная
	1
	1 366 212,90
	1 297 902,25
	68 310,65

	Пермский край, г. Александровск,               п. Талый, ул. Гагарина, д. 24
	52,10
	муниципальная
	3
	1 403 938,70
	1 333 741,76
	70 196,94

	Пермский край, г. Александровск,                 п. Талый, ул. Центральная, д. 9а, кв. 4
	42,60
	муниципальная
	2
	1 147 942,20
	1 090 545,09
	57 397,11

	Пермский край, г. Александровск,                 п. Талый, ул. Советская, д. 6
	53,30
	муниципальная
	1
	1 436 275,10
	1 364 461,34
	71 813,76

	
	251,00
	5
	8
	6 763 697,00
	6 425 512,13
	338 184,87


	Расчет средств на переселение жителей п. Сухая

	Адрес жилого помещения
	Площадь
	Собственность
	Кол-во членов семьи
	Всего, руб.

	Средства 
краевого 
бюджета
	Средства местного бюджета

	Пермский край, г. Александровск, п. Сухая, ул. Ленина, д. 27, кв. 1
	38,10
	муниципальная
	1
	1 113 891,60

	1 058 197,02

	55 694,58


	Пермский край, г. Александровск, п. Сухая, ул. Нагорная, д. 8, кв. 1
	50,50
	муниципальная
	1
	1 476 418,00
	1 402 597,10
	73 820,90

	Пермский край, г. Александровск, п. Сухая, ул. Нагорная, д. 8, кв. 2
	50,30
	муниципальная
	1
	1 470 570,80
	1 397 042,26
	73 528,54

	Пермский край, г. Александровск, п. Сухая, ул. Советская, д. 5
	52,10
	муниципальная
	1
	1 523 195, 6
	1 447 035,82
	76 159,78

	Пермский край, г. Александровск, п. Сухая, ул. Советская, д. 16
	56,00
	муниципальная
	3
	1 637 216,00
	1 555 355,20
	81 860, 80

	
	247,00
	5
	7
	7 221 292,00
	6 860 227,40
	361 064,60


Рассылается: дело, Зуева О.М., Минькова Р.М., Половникова Н.В., отдел экономики, фин. управление, Министерство строительства Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края, прокуратура, сайт
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